Изменения и дополнения в

ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

В соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214 от 30 декабря 2004г., Общество с ограниченной ответственностью Строительно - монтажное управление — 8 Стройбетон “Успешное“ сообщает следующие сведения об объекте капитального строительства:

“Жилой квартал по проспекту Академика Королева в САО г. Омска.

Жилой дом № 2 (1, 2 этапы строительства)»

(почтовый адрес: г. Омск, пр. Королева, дом 24, корпус 2)

на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070106:4904.

21.03.2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью Строительно - монтажное управление — 8 Стройбетон “Успешное“ вносит следующие изменения и дополнения:

- Изложить п. 2.2. проектной декларации в следующей редакции:

| №п/п | Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Этапы и срок реализации проекта строительства | Строительство осуществляется следующими этапами: I этап: оформление разрешительной и проектной документации, осуществление строительно-монтажных работ, испытания внутренних систем жизнеобеспечения, работы по благоустройству территории – с 06.05.2015 г. до 31.12.2016 г. II этап: оформление разрешительной и проектной документации, осуществление строительно-монтажных работ, испытания внутренних систем жизнеобеспечения, работы по благоустройству территории – с 06.05.2015 г. до 31.12.2016 г. Планируемый срок завершения строительства – 31 декабря 2016 г. |

- Изложить  п. 2.4 проектной декларации в следующей редакции:

| №п/п | Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Разрешение на строительство | № RU55301000-2611 от 06.05.2015 г., выданное Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска. Срок действия разрешения до 31 декабря 2016 г. |

- Изложить  п. 2.13 проектной декларации в следующей редакции:

| №п/п | Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.13 | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: до 31 декабря 2016 г. |

Директор ООО СМУ-8 СБ «Успешное»                                                                А.Н. Морозов